Rektor

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski

Warszawa, 24.07.2020 r.

| Numer sprawy: DNT 250.15.2020 |  |
| --- | --- |

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- /SIWZ/

Nazwa zamówienia: Wykonanie lokalnych kotłowni gazowych oraz instalacji gazowej doziemnej dla budynków zlokalizowanych w kompleksie obiektów LZD SGGW przy ul. Akademickiej 20 i Leśnej 5 w Rogowie k/Łodzi.

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

- INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

- Nazwa zamawiającego

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

- Adres

ul. Nowoursynowska 166

- Kod pocztowy, miejscowość, województwo

02-787 Warszawa, woj. mazowieckie

- Telefon, telefaks

TEL. 022 593 14 80                  FAX. 022 593 14 81

- Adres internetowy [URL}  lub  poczty elektronicznej

www.sggw.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie:

przetargu nieograniczonego

2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Prawo zamówień publicznych” lub „ustawą Pzp”. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się  pod adresem email: iod@sggw.pl;*

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), „ustawa Pzp”; w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie lokalnych kotłowni gazowych oraz instalacji gazowej doziemnej dla budynków zlokalizowanych w kompleksie obiektów LZD SGGW przy ul. Akademickiej 20 i Leśnej 5 w Rogowie k/Łodzi, zawarciem umowy oraz jej realizacją oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z pkt. 5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO za prawnie uzasadniony interes Administratora uznaje się:

1)	ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych wynikających z realizacji niniejszej Umowy, a także obrona przed takimi roszczeniami;

2)	weryfikacja danych osobowych w publicznych rejestrach.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie z przepisami  prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym w szczególności w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych   osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

−	prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z treścią pkt 3 i 5;:

- nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

- Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w  zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO został uwzględniony we wzorze formularza ofertowego.

________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis przedmiotu zamówienia CPV: 45000000-7

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie lokalnych kotłowni gazowych oraz instalacji gazowej doziemnej dla budynków zlokalizowanych w kompleksie obiektów LZD SGGW przy ul. Akademickiej 20 i Leśnej 5 w Rogowie k/Łodzi.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące części:

Część I: AKADEMICKA

  - Wykonanie instalacji gazowej dla budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Akademickiej 20

  - Przebudowa kotłowni w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Akademickiej 20 C

  - Kotłownia w  budynku mieszkalnym dwurodzinnym przy ul. Akademickiej 18

  - Przebudowa kotłowni w pomieszczeniu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Akademicka 20 B

  - Kotłownia w budynku chłodni – sortowni ul. Akademicka 20

  - Przebudowa instalacji c.o. po terenie przy ul. Akademickiej 20

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w niżej wymienionej dokumentacji:

- załącznik nr 4 SIWZ – projekt budowlany - Instalacja gazowa dla budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Akademickiej 20

- załącznik nr 4a SIWZ – projekt budowlany - Przebudowa kotłowni w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Akademickiej 20 C

- załącznik nr 4b SIWZ – projekt budowlany - Kotłownia w  budynku mieszkalnym dwurodzinnym przy ul. Akademickiej 18

- załącznik nr 4c SIWZ – projekt budowlany - Przebudowa kotłowni w pomieszczeniu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Akademicka 20 B

- załącznik nr 4d SIWZ – projekt budowlany - Kotłownia w budynku chłodni – sortowni ul. Akademicka 20

- załącznik nr 4e SIWZ – projekt budowlany – Przebudowa instalacji c.o. po terenie przy ul. Akademickiej 20

- załącznik nr 5 SIWZ – przedmiar robót - Instalacja gazowa dla budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Akademickiej 20

- załącznik nr 5a  SIWZ – przedmiar robót - Przebudowa kotłowni w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Akademickiej 20 C

- załącznik nr 5b SIWZ – przedmiar robót - Kotłownia w  budynku mieszkalnym dwurodzinnym przy ul. Akademickiej 18

- załącznik nr 5c SIWZ – przedmiar robót - Przebudowa kotłowni w pomieszczeniu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Akademicka 20 B

- załącznik nr 5d SIWZ – przedmiar robót - Kotłownia w budynku chłodni – sortowni ul. Akademicka 20

- załącznik nr 5e SIWZ – przedmiar robót - Przebudowa instalacji c.o. po terenie przy ul. Akademickiej 20

- załącznik nr 6 SIWZ – STWiOR – Instalacja gazowa dla budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Akademickiej 20 C

- załącznik nr 6a SIWZ – STWiOR – Kotłownie gazowe dla budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Akademickiej

- załącznik nr 6b SIWZ – STWiOR – Przebudowa instalacji c.o. po terenie przy ul. Akademickiej 20

- Decyzja nr 142/2020 z dnia 26.06.2020 r. – Pozwolenie na budowę instalacji gazowej dla budynków mieszkalnych i gospodarczych w Rogowie przy ul. Akademickiej

Część II: LEŚNA

- Wykonanie instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- Przebudowa kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w niżej wymienionej dokumentacji:

- załącznik nr 4f SIWZ – projekt budowlany - Instalacja gazowa dla potrzeb kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- załącznik nr 4g SIWZ – projekt budowlany- Przebudowa kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- załącznik nr 5f SIWZ – przedmiar robót - Instalacja gazowa dla potrzeb kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- załącznik nr 5g SIWZ – przedmiar robót – Przebudowa kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- załącznik nr 6c SIWZ – STWiOR - Instalacja gazowa dla potrzeb kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- załącznik nr 6d SIWZ – STWiOR – Kotłownia gazowa w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- Decyzja nr 143/2020 z dnia 26.06.2020 r. – Pozwolenie na budowę instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” w Rogowie przy ul. Leśnej 5

Miejsce wykonania  przedmiotu zamówienia:

Dla części I zamówienia – obiekty przy ul. Akademickiej 20 w Rogowie k/Łodzi

Dla części II zamówienia – obiekty przy ul. Leśnej 5 w Rogowie k/Łodzi

- Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiar robót – zakres rzeczowy

    - dla cz. I - załącznik nr 5-5e SIWZ,

    - dla cz. II – załącznik nr 5f-5g SIWZ

jest materiałem pomocniczym do ustalenia ceny ofertowej na podstawie którego wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy, wykonany metodą uproszczoną i dołączy go do oferty.

2) Wykonawca w ramach wynagrodzenia  zobowiązany jest do:

- przywrócenia co najmniej do stanu pierwotnego terenu i części budynku niezbędnego dla wykonania przedmiotu umowy najpóźniej na dzień odbioru końcowego.

- zabezpieczenia na swój koszt ochrony obszaru prac oraz terenu zaplecza budowy od dnia wprowadzenia na roboty do dnia przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia (umowy).

- Wywozu i utylizacja własnym staraniem materiałów rozbiórkowych, odpadów budowlanych i użytkowych, opakowania w okresie j. w.

- przestrzegania przepisów BHP, ochrony środowiska, norm itp.

- usunięcia materiałów rozbiórkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, Ochrony środowiska, itp.

- ubezpieczenia robót stanowiących przedmiot umowy od odpowiedzialności cywilnej i szkód,

- uporządkowania terenu prac na dzień odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji.

- stosowania podczas realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia wyłącznie wyrobów nowych, wolnych od wad dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).

- Zaleca się wizję lokalną w obiekcie. Każdego dnia przed terminem otwarcia ofert w godzinach od 9 – tej do 14 – tej. Wizję lokalną należy zapowiedzieć faksem nr 022 593 14 81 lub drogą elektroniczną na adres: dnt@sggw.edu.pl,  z 1- dniowym   wyprzedzeniem (należy liczyć dni robocze od poniedziałku do piątku).

- zorganizowania zaplecza budowy własnym staraniem i na swój koszt, jak również pokrywania kosztów zużycia mediów takich jak: energia elektryczna, woda, ścieki

3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego dokumentację powykonawczą, w tym: inwentaryzację geodezyjną instalacji gazowej i c.o., protokoły uruchomienia kotłów gazowych przez autoryzowany serwis producenta, decyzje UDT.  (P.T. + certyfikaty, aprobaty, protokoły prób i badań) – 3 kompletne egzemplarze wersja papierowa + wersja elektroniczna na płycie CD (format pdf i dwg) wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Ilekroć w dokumentacji Zamawiającego występują nazwy własne materiałów i urządzeń,  zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach do SIWZ. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego.  Proponowane rozwiązania materiałowe muszą mieć znak CE i spełniać wymogi gat.1.

- Wykonawca w dniu podpisania umowy złoży Zamawiającemu uzgodniony z Zamawiającym i podpisany przez obie strony harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót – wzór załącznik nr  5 do wzoru umowy, z uwzględnieniem warunku dotyczącego„ czynnych” obiektów.

- Wykonawca dołącza do oferty wypełnione kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną (przedmiar robót – zakres rzeczowy):

  - Dla cz. I – załącznik nr 5 – 5e do SIWZ

  - Dla cz. II – załącznik nr 5f i 5g do SIWZ.

- Wykonawca, któremu Zamawiający udzieli zamówienia w dniu zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób wykonujących roboty wskazane w § 1 ust. 5 umowy – załącznik nr 8 do SIWZ, jednocześnie załącznik nr 6 do wzoru umowy.

- Zamawiający informuje, że roboty budowlane dla części I AKADEMICKA prowadzone będą między innymi w pasie drogowym drogi gminnej nr 121185E w ulicy Akademickiej (dz. nr 125 obręb 0015 Rogów). Wykonawca w ramach wynagrodzenia, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Rogów z dnia 20.05.2020r.oraz Decyzją Starosty Brzezińkiego Nr 142/2020 z dnia 26 06.2020r. zobowiązany jest do:

    - wykonania Projektu organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami ,

    - uzyskania pozwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót budowlanych,

    - uzyskanie pozwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na czas  wykonywania robót budowlanych,

    - zgłoszenie rozpoczęcia robót.

- Roboty będą wykonywane na czynnych obiektach LZD przy ul. Akademickiej i ul. Leśnej.

3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga aby następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę (także dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę:

Dla części I: AKADEMICKA

- roboty ziemne

- roboty instalacyjne i gazowe

- roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- roboty ogólnobudowlane

- roboty drogowe

Dla części II: LEŚNA

- roboty ziemne

- roboty instalacyjne i gazowe

- roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- roboty ogólnobudowlane

- roboty drogowe

4.   Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonywania robót wymienionych w pkt. 3 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz do przekazania imiennego wykazu osób wykonujących prace objęte przedmiotem niniejszej umowy, ze wskazaniem rodzaju wykonywanych przez nich prac oraz podstawy zatrudnienia, a także jego aktualizowania, na żądanie Zamawiającego oraz do przekazania  w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania, dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (według wyboru Zamawiającego: umów o pracę bez ujawniania danych osobowych, comiesięcznych raportów RMUA lub oświadczeń Wykonawcy, o których mowa we wzorze umowy), także jeśli pracodawcą jest podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), 
tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- zapewnienia, w przypadku korzystania z podwykonawców, wykonywania robót wymienionych w pkt. 3 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;

- zobowiązania podwykonawców lub dalszych podwykonawców do tego, aby czynności wymienione w pkt. 3 były wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione przez nich na podstawie umowy o pracę.

5.  W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy będzie korzystał z pomocy Podwykonawców, wówczas zobowiązany jest do wskazania w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia którą  powierzy im do wykonania oraz ich firm, jeżeli są mu znane na dzień złożenia oferty.

- OPIS CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA

  - Dopuszcza się złożenie ofert częściowych  			NIE		TAK

Część I: AKADEMICKA

  - Wykonanie instalacji gazowej dla budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Akademickiej 20

  - Przebudowa kotłowni w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Akademickiej 20 C

  - Kotłownia w  budynku mieszkalnym dwurodzinnym przy ul. Akademickiej 18

  - Przebudowa kotłowni w pomieszczeniu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Akademicka 20 B

  - Kotłownia w budynku chłodni – sortowni ul. Akademicka 20

  - Przebudowa instalacji c.o. po terenie przy ul. Akademickiej 20

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w niżej wymienionej dokumentacji:

- załącznik nr 4 SIWZ – projekt budowlany - Instalacja gazowa dla budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Akademickiej 20

- załącznik nr 4a SIWZ – projekt budowlany - Przebudowa kotłowni w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Akademickiej 20 C

- załącznik nr 4b SIWZ – projekt budowlany - Kotłownia w  budynku mieszkalnym dwurodzinnym przy

- ul. Akademickiej 18

- załącznik nr 4c SIWZ – projekt budowlany - Przebudowa kotłowni w pomieszczeniu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Akademicka 20 B

- załącznik nr 4d SIWZ – projekt budowlany - Kotłownia w budynku chłodni – sortowni ul. Akademicka 20

- załącznik nr 4e SIWZ – projekt budowlany – Przebudowa instalacji c.o. po terenie przy ul. Akademickiej 20

- załącznik nr 5 SIWZ – przedmiar robót - Instalacja gazowa dla budynków mieszkalnych i gospodarczych przy

- ul. Akademickiej 20

- załącznik nr 5a  SIWZ – przedmiar robót - Przebudowa kotłowni w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy

- ul. Akademickiej 20 C

- załącznik nr 5b SIWZ – przedmiar robót - Kotłownia w  budynku mieszkalnym dwurodzinnym przy

- ul. Akademickiej 18

- załącznik nr 5c SIWZ – przedmiar robót - Przebudowa kotłowni w pomieszczeniu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Akademicka 20 B

- załącznik nr 5d SIWZ – przedmiar robót - Kotłownia w budynku chłodni – sortowni ul. Akademicka 20

- załącznik nr 5e SIWZ – przedmiar robót - Przebudowa instalacji c.o. po terenie przy ul. Akademickiej 20

- załącznik nr 6 SIWZ – STWiOR - Instalacja gazowa dla budynków mieszkalnych i gospodarczych przy

- ul. Akademickiej 20 C

- załącznik nr 6a SIWZ – STWiOR – Kotłownie gazowe dla budynków mieszkalnych i gospodarczych przy

- ul. Akademickiej

- załącznik nr 6b SIWZ – STWiOR – Przebudowa instalacji c.o. po terenie przy ul. Akademickiej 20

- Decyzja nr 142/2020 z dnia 26.06.2020 r. – Pozwolenie na budowę instalacji gazowej dla budynków mieszkalnych i gospodarczych w Rogowie przy ul. Akademickiej

Część II: LEŚNA

- Wykonanie instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- Przebudowa kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w niżej wymienionej dokumentacji:

- załącznik nr 4f SIWZ – projekt budowlany - Instalacja gazowa dla potrzeb kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- załącznik nr 4g SIWZ – projekt budowlany- Przebudowa kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- załącznik nr 5f SIWZ – przedmiar robót - Instalacja gazowa dla potrzeb kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- załącznik nr 5g SIWZ – przedmiar robót – Przebudowa kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- załącznik nr 6c SIWZ – STWiOR - Instalacja gazowa dla potrzeb kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka”

ul. Leśna 5

- załącznik nr 6d SIWZ – STWiOR – Kotłownia gazowa w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- Decyzja nr 143/2020 z dnia 26.06.2020 r. – Pozwolenie na budowę instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” w Rogowie przy ul. Leśnej 5

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG LUB  ROBÓT  BUDOWLANYCH ALBO DODATKOWYCH DOSTAWACH

Przewiduje się udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień  publicznych.

NIE   	TAK

- INFORMACJE O OFERTACH WARIANTOWYCH

- 1. Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej		NIE   		TAK

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  - Czas trwania zamówienia lub termin jego wykonania:

- Dla części I:   min. 40 dni max. 60 dni od dnia podpisania umowy

- Dla części II:  min. 40 dni max. 60 dni od dnia podpisania umowy.

- INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postepowaniu:

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:

Dla części I:  200.000,00 pln

Dla części II: 185.000,00 pln

zdolności technicznej lub zawodowej:

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  to w tym okresie wykonali zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli przynajmniej:

Dla części I:

1 robota budowlana o podobnym charakterze co roboty stanowiące przedmiot zamówienia. Za roboty budowlane o podobnym charakterze co stanowiące przedmiot zamówienia, Zamawiający uzna roboty budowlane obejmujące w szczególności: prace związane z wykonaniem kotłowni gazowych oraz instalacji gazowej doziemnej - o wartości brutto nie mniejszej niż  200.000,00 złotych.

Dla części II:

1 robota budowlana o podobnym charakterze co roboty stanowiące przedmiot zamówienia. Za roboty budowlane o podobnym charakterze co stanowiące przedmiot zamówienia, Zamawiający uzna roboty budowlane obejmujące w szczególności: prace związane z wykonaniem kotłowni gazowych oraz instalacji gazowej doziemnej - o wartości brutto nie mniejszej niż  185.000,00 złotych.

2) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, iż dysponują i w trakcie

zamówienia dysponować będą, na potrzeby jego prawidłowej realizacji, odpowiednio

wykwalifikowanymi osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności:

  - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 1 osoba - dla cz. I i II

  - konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba - dla cz. I i II

  - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba - dla cz. I i II

W/w. osoby muszą być członkami odpowiedniej dla danej specjalizacji izby zawodowej, oraz posiadać na czas realizacji przedmiotu Umowy aktualne zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej dla danej specjalizacji izby.

Osobami na stanowiska wymienione powyższej mogą być obywatele państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce osób z państw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy.  W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Jeżeli oferta wykonawców, o której mowa w ust. 2, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie z art. 25a ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej „ustawą”) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

IX WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

- W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, odpowiednio, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale IX pkt 3-5 niniejszej SIWZ.

3.   W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy, na wezwanie o którym mowa w

ust. 2 powyżej, złożą:

a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

- W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy, na wezwanie o którym mowa w ust. 2 powyżej złożą:

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz nazwy podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane  zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,  uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją  o podstawie dysponowania tymi osobami ;

5.	W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust 1,  zamawiający może żądać na wezwanie o którym mowa w ust. 2 powyżej następujących dokumentów:

- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

- oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.   W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy  może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Postanowień  zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 5.

- Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Inne dokumenty niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia  na stronie internetowej informacji określonych w art. 86 ust 5  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których mowa w rozdz. IX ust. 1 tiret 1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

- W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

- Oświadczenia o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują:

pisemnie, na  poniższy adres:

- Nazwa zamawiającego

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

Dział Nadzoru Technicznego

- Adres

UL.NOWOURSYNOWSKA 166

Kod pocztowy, miejscowość, województwo

02-787 WARSZAWA, WOJ. MAZOWIECKIE

faksem, na nr 22 59 314 81

drogą  elektroniczną na adres:

dnt@sggw.edu.pl, sylwia_szczepanik@sggw.edu.pl, justyna_tkaczuk@sggw.edu.pl

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną  każda ze stron  na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Kierownik DNT – mgr inż. Krzysztof Gołda

Specjalista DNT  – mgr Sylwia Szczepanik

Specjalista administracyjny DNT  – inż. Justyna Tkaczuk

W sprawach merytorycznych:

- branża sanitarna – mgr inż. Daniel Kózka

- branża budowlana – Robert Frelek

- branża elektryczna – inż. Paweł Wysokiński

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

- Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie:

Dla części I: 8.500,00 (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych)

Dla części II: 7.500,00  (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).

- Dopuszczalne formy wadium:

- w pieniądzu,

- poręczenia bankowe lub poręczenia  spółdzielczej kasy  oszczędnościowo-kredytowej , z tym że poręczenie  kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancje  bankowe,

- gwarancje ubezpieczeniowe,

- poręczenia  udzielane przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r  Nr 42, poz. 275.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na konto bankowe zamawiającego:

PRZELEWEM (niedopuszczalna jest wpłata gotówkowa):

Bank PEKAO S.A. konto:  77 1240 6003 1111 0000 4942 8931

Uwaga! Terminem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest data i godzina zaksięgowania kwoty wadium na koncie Zamawiającego.

- Wadium w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy zdeponować w:

a. Kwesturze SGGW u Zastępcy Kwestora Pani mgr Kingi Kowalewskiej (budynek Lewa Podkówka, 1 piętro,  pok. 121).

b.  lub dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie z opisem:

Zastępca Kwestor - mgr Kinga Kowalewska - Wadium do przetargu

pn.: Wykonanie lokalnych kotłowni gazowych oraz instalacji gazowej doziemnej dla budynków zlokalizowanych w kompleksie obiektów LZD SGGW przy ul. Akademickiej 20 i Leśnej 5 w Rogowie k/Łodzi. Sprawa nr DNT.250.15.2020

cz. I – AKADEMICKA*)

cz. II – LEŚNA*)

*) zastosować odpowiednio

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

5a. Jeżeli zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych  lub udziela zamówienia w częściach określa kwotę wadium  dla każdej części w wysokości  nie większej niż 3% jej wartości.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium     na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.

- Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego  może  przedłużyć  termin  związania  ofertą, z tym że zamawiający  może tylko raz, co  najmniej na 3 dni  przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do  wykonawców  o  wyrażenie zgody  na przedłużenie  tego terminu  o  oznaczony okres nie dłuższy jednak niż  60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności:

w formie pisemnej

- Oferty można składać w odniesieniu do:

jednej części zamówienia

kilku części zamówienia,

wszystkich części zamówienia

- Maksymalna liczba zadań, na które może  zostać udzielone zamówienie temu samemu wykonawcy: 2

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Jeżeli ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik, pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.

- Ofertę należy złożyć w języku polskim.

- Informacje zastrzeżone w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca powinien w trwały sposób wydzielić i oznaczyć jako część niejawną oferty. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

- Karty oferty należy opakować i opisać kopertę w następujący sposób:

- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Budynek nr 12 - Rektorat SGGW, Sekretariat Kanclerza SGGW, I piętro

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Wykonanie lokalnych kotłowni gazowych oraz instalacji gazowej doziemnej dla budynków zlokalizowanych w kompleksie obiektów LZD SGGW przy ul. Akademickiej 20 i Leśnej 5 w Rogowie k/Łodzi.  Sprawa nr DNT.250.15.2020

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM – 12.08.2020 r. do godz. 11:00

NAZWA I ADRES WYKONAWCY SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ :

Tel. Kontaktowy: ……………………….                               fax: ……………………………

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- W przypadku otwarcia oferty przez pracownika zamawiającego przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert wskutek braku opisania koperty w sposób wskazany powyżej, oferta wykonawcy zostanie odesłana i nie będzie brana pod uwagę jako złożona w przedmiotowym postępowaniu.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio podpisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.

- Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego reprezentanta wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

- Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać :

- formularz Oferty - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

- dokumenty określone w rozdz. IX pkt 1 SIWZ,

- wypełnione kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną (przedmiary robót – zakres rzeczowy) -

  - dla cz. I - załączniki nr 5 do 5e do SIWZ,

  - dla cz. II – załączniki nr 5f i 5g do SIWZ,

- stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

- zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów – jeżeli dotyczy

- potwierdzenie wniesienia wadium.

- Inne informacje dotyczące sposobu przygotowania ofert:

- Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej w specyfikacji.

- Oferta powinna mieć format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach wykonawca

powinien złożyć do formatu A4.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość inną techniką.

- Wszystkie zapisane arkusze (kartki) oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez zamawiającego) powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Pożądane jest umieszczenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości arkuszy (kartek) wchodzących w skład oferty.

- Oferta musi być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem, przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego umocowane.

- Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej w specyfikacji, wskazane  jako obligatoryjne do złożenia, powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą specyfikacją formie.

- Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów jakichkolwiek zmian ich treści (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków) za wyjątkiem miejsc oznaczonych, lub wskazanych w inny wyraźny sposób.

- Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez zamawiającego.

- Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszych istotnych warunków zamówienia i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii

dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do

reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące)

ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy, lub treścią załączonego

do oferty pełnomocnictwa lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- WYKLUCZENIE   WYKONAWCY

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495),

-  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

c)  wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w lit b);

d)  wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

f)  wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

i)   wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 i 1214);

k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

l)  wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w:

Sekretariacie Kanclerza SGGW, Budynek nr 12 - Rektorat SGGW,  I piętro

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

w terminie: 12.08.2020 r.  godz. 10:30

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

3. Oferty zostaną otwarte w:

Budynku nr 8, sala nr 112, I piętro

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

w dniu upływu terminu składania ofert o godzinie  11:00

4. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złożoną po terminie

składania ofert.

5. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę w innym miejscu niż wskazane w treści SIWZ, oferta

Wykonawcy, która nie została przekazana we właściwe miejsce składania ofert, przed upływem

terminu ich składania, zostanie odesłana i nie będzie brana pod uwagę jako złożona w przedmiotowym

postępowaniu.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia.

- W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

- Cena oferty stanowić będzie:

cenę całkowitą podaną w ofercie,

- Cenę oferty należy ustalić w kosztorysie ofertowym sporządzonym metodą uproszczoną na podstawie ilości robót wykazanych w przedmiarze robót – zakresie rzeczowym:

  - Dla cz. I  – załączniki nr  5 do 5e do SIWZ,

  - Dla cz. II – załączniki nr 5f i 5g do SIWZ.

Ilość robót podaną w każdej pozycji przedmiaru robót należy przemnożyć przez jednostkową cenę ryczałtową ustaloną  dla robót wyszczególnionych w przedmiarze robót bez zmiany jednostki obmiarowej.

Umowna jednostkowa cena ryczałtowa za jednostkę obmiarową ma obejmować koszty bezpośrednie z narzutami bez podatku VAT. Narzuty to: koszty pośrednie, koszty zakupu i transport oraz zysk. Wartość pozycji w kosztorysie ofertowym należy podać w złotych polskich bez podatku VAT. Wartość pozycji w kosztorysie ofertowym należy podać do 2-ch miejsc po przecinku.

Do formularza ofertowego należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony w formie uproszczonej.

W związku z tym, iż SIWZ przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe to kosztorys ofertowy jest materiałem pomocniczym do ustalenia ceny ofertowej.

- Cena oferty należy rozumieć jako wynagrodzenie:

ryczałtowe

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

nie dotyczy

Cenę oferty należy wyrazić:

w złotych polskich,

Rozliczenia będą prowadzone w walucie PLN

- INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

- Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe

| cena | – 60%, |
| --- | --- |

inne kryteria:

| Gwarancja na wykonane roboty budowlane – 10%, Termin wykonania zamówienia – 30%, |  |
| --- | --- |

2. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert

a) W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =   • Max (C)

gdzie:

Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert;

Ci - cena oferty "i";

Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena";

b) W przypadku kryterium „ Gwarancja na wykonane roboty budowlane” oferta otrzyma ilość punktów w zależności od wariantu:

1) okres Gwarancji na wykonane roboty budowlane 36 miesięcy –   0 pkt

2) okres Gwarancji na wykonane roboty budowlane 48 miesięcy –   5 pkt

3) okres Gwarancji na wykonane roboty budowlane 60 miesięcy –  10 pkt

Wykonawca nie może zaoferować terminu gwarancji za wykonane roboty budowlane krótszego niż 36 miesięcy. Podanie terminu gwarancji za wykonane roboty budowlane krótszego niż 36 miesięcy lub nie złożenie oświadczenia w zakresie oferowanego terminu gwarancji za wykonane roboty budowlane skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji za wykonane roboty budowlane dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny oferty zostanie przyjęty okres 60 miesięcy.

- W przypadku kryterium "Termin wykonania zamówienia" oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (T) =   • Max (T)

gdzie:

Pi(T) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Termin wykonania zamówienia ";

Tmin – Najkrótszy termin realizacji zamówienia spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert;

Ti – Termin realizacji zamówienia "i";

Max (T) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Termin wykonania zamówienia ";

Wykonawca nie może zaoferować terminu realizacji zamówienia dłuższego niż podany w rozdz. VII ust. 1 SIWZ. Zaoferowanie terminu dłuższego niż 60 dni licząc od dnia podpisania umowy, lub brak złożenia oświadczenia w zakresie oferowanego terminu wykonania skutkować będzie odrzuceniem oferty.

W przypadku zaoferowania terminu  krótszego niż 40 dni Zamawiający dla oferty przyjmie termin 40 dni.

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

  - Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 na stronie internetowej.

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP, w terminie:

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o    których mowa w ust. 1, jeżeli:

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę,

- upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

  - Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania   ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

  - Inne informacje o formalnościach, które powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zobowiązany jest podać dane niezbędne do przygotowania umowy o udzielenie zamówienia.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

należy  wnieść  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, (dotyczy cz. I i II)

- Obligatoryjne formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych  lub  poręczeniach spółdzielczej kasy  oszczędnościowo-kredytowej, z tym że  poręczenie  kasy  jest  zawsze  poręczeniem  pieniężnym;

- gwarancjach  bankowych,

- gwarancjach  ubezpieczeniowych,

- poręczenia  udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.)

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wnieść na konto bankowe zamawiającego:

Bank PEKAO S.A. konto:  77 1240 6003 1111 0000 4942 8931

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy zdeponować w:

Kwesturze SGGW u Pani mgr Kingi Kowalewskiej – Zastępcy Kwestora (budynek Lewa Podkówka, 1 piętro,  pok.121).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert

– pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiającym może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza  na tej stronie.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

- Jeżeli w wyniku zmiany  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  nieprowadzącej do  zmiany  treści  ogłoszenia  o zamówieniu  jest  niezbędny  dodatkowy czas  na wprowadzenie  zmian w ofertach, zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert i  informuje o tym  wykonawców, którym  przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli  specyfikacja  istotnych warunków zamówienia  jest udostępniana  na tej stronie.

- O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza tę informację  na tej stronie.

- INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w:

wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ,

- Zamawiający  przewiduje  dokonanie zmian  postanowień treści  zawartej umowy w przypadku zaistnienia  okoliczności określonych w § 13 ust. 2 wzoru umowy.

- Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2 ustawy.

TAK                NIE

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) określenia warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego;

d) opisu przedmiotu zamówienia;

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się:

w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób .

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie:

5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Pozostałe kwestie związane ze środkami ochrony prawnej określone są w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy.

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Prof. dr hab. Wiesław Bielawski (podpis Zamawiającego)

Warszawa, 24 .07.2020 r.

Załączniki do niniejszej SIWZ:

- Załącznik nr 1 SIWZ - wzór formularza ofertowego,

- Załącznik nr 2 SIWZ - wzór oświadczenia wykonawcy dotyczący spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- Załącznik nr 3 SIWZ - wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,

Dla cz. I

- załącznik nr 4 SIWZ – projekt budowlany - Instalacja gazowa dla budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Akademickiej 20

- załącznik nr 4a SIWZ – projekt budowlany - Przebudowa kotłowni w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Akademickiej 20 C

- załącznik nr 4b SIWZ – projekt budowlany - Kotłownia w  budynku mieszkalnym dwurodzinnym przy ul. Akademickiej 18

- załącznik nr 4c SIWZ – projekt budowlany - Przebudowa kotłowni w pomieszczeniu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Akademicka 20 B

- załącznik nr 4d SIWZ – projekt budowlany - Kotłownia w budynku chłodni – sortowni ul. Akademicka 20

- załącznik nr 4e SIWZ – projekt budowlany – Przebudowa instalacji c.o. po terenie przy ul. Akademickiej 20

- załącznik nr 5 SIWZ – przedmiar robót - Instalacja gazowa dla budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Akademickiej 20

- załącznik nr 5a  SIWZ – przedmiar robót - Przebudowa kotłowni w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Akademickiej 20 C

- załącznik nr 5b SIWZ – przedmiar robót - Kotłownia w  budynku mieszkalnym dwurodzinnym przy ul. Akademickiej 18

- załącznik nr 5c SIWZ – przedmiar robót - Przebudowa kotłowni w pomieszczeniu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Akademicka 20 B

- załącznik nr 5d SIWZ – przedmiar robót - Kotłownia w budynku chłodni – sortowni ul. Akademicka 20

- załącznik nr 5e SIWZ – przedmiar robót - Przebudowa instalacji c.o. po terenie przy ul. Akademickiej 20

- załącznik nr 6 SIWZ – STWiOR - Instalacja gazowa dla budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Akademickiej 20 C

- załącznik nr 6a SIWZ – STWiOR – Kotłownie gazowe dla budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Akademickiej

- załącznik nr 6b SIWZ – STWiOR – Przebudowa instalacji c.o. po terenie przy ul. Akademickiej 20

- Decyzja nr 142/2020 z dnia 26.06.2020 r. – Pozwolenie na budowę instalacji gazowej dla budynków mieszkalnych i gospodarczych w Rogowie przy ul. Akademickiej

Dla cz. II

- załącznik nr 4f SIWZ – projekt budowlany - Instalacja gazowa dla potrzeb kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- załącznik nr 4g SIWZ – projekt budowlany- Przebudowa kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- załącznik nr 5f SIWZ – przedmiar robót - Instalacja gazowa dla potrzeb kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- załącznik nr 5g SIWZ – przedmiar robót – Przebudowa kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- załącznik nr 6c SIWZ – STWiOR - Instalacja gazowa dla potrzeb kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- załącznik nr 6d SIWZ – STWiOR – Kotłownia gazowa w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- Decyzja nr 143/2020 z dnia 26.06.2020 r. – Pozwolenie na budowę instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” w Rogowie przy ul. Leśnej 5

- Załącznik nr 7 SIWZ - wzór umowy

- Załącznik nr 8 SIWZ – wykaz osób, jednocześnie załącznik nr 6 do Umowy

- Załącznik nr 9 SIWZ – wzór wykazu robót

- Załącznik nr 10 SIWZ - wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia

- Załącznik nr 1 do SIWZ  –  wzór formularza ofertowego

| Nr Sprawy: | DNT.250.15.2020 |
| --- | --- |

| Wykonawca(Y): | Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa |
| --- | --- |
| (Nazwa i adres) |  |

Działając w imieniu wymienionego powyżej wykonawcy(ów) oferuję(emy) realizację na rzecz zamawiającego zamówienia publicznego na:

Wykonanie lokalnych kotłowni gazowych oraz instalacji gazowej doziemnej dla budynków zlokalizowanych w kompleksie obiektów LZD SGGW przy ul. Akademickiej 20 i Leśnej 5 w Rogowie k/Łodzi.

Oświadczam(y), że:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - akceptuję w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia: SIWZ oraz wzoru umowy dla niniejszego zamówienia, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian,

  - zrealizuję przedmiot zamówienia na warunkach:

Kryterium  cena:

  - Cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi :

Część I: AKADEMICKA

..................................................................................................................... (netto) PLN

(słownie: ...............................................................................................złotych)

plus należny podatek VAT 23% w wysokości ..................... PLN, co czyni łącznie cenę brutto...........................................PLN (słownie..................................................................................................................... złotych),

Część II: LEŚNA

..................................................................................................................... (netto) PLN

(słownie: ...............................................................................................złotych)

plus należny podatek VAT 23% w wysokości ..................... PLN, co czyni łącznie cenę brutto...........................................PLN (słownie..................................................................................................................... złotych),

Inne kryteria:

3.2  Okres Gwarancji na wykonane roboty budowlane:

Dla części I: oferuję -  36/48/60 *) miesięcy od daty odbioru końcowego bezusterkowego.

Dla części II: oferuję -  36/48/60 *) miesięcy od daty odbioru końcowego bezusterkowego.

3.3 Termin wykonania:

- Dla cz. I: ………….. dni – (min. 40 dni max.60 dni od dnia podpisania umowy)

- Dla cz. II: …………. dni -  (min. 40 dni max.60 dni od dnia podpisania umowy)

- 4.    Termin płatności faktury - 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo  wystawionej faktury.

5.    Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako wykonawca w ofercie wspólnej*),

6.    Oświadczam, iż podany w mojej ofercie faks o numerze .............................. będzie  utrzymywany

w gotowości do transmisji przez okres  trwania postępowania.

7.    Oświadczam (my) , iż posiadam (my) adres e-mail ................................................  do kontaktu z

Zamawiającym w okresie  trwania postępowania.

8.   Oświadczam, iż jestem związany ww. ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia złożenia ofert.

9.   Oświadczam(y), iż przedmiot zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców**)

10. Przy realizacji zamówienia zamierzam(y) korzystać z pomocy podwykonawców w następującym zakresie……………………………………………………………………

11.  Nazwy firm podwykonawców………………………………

12. Oświadczam, że należę do grupy małych lub średnich przedsiębiorstw TAK/NIE*

13. Oświadczam, że;

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- wszelkie dane osobowe wskazane przeze mnie w treści jakichkolwiek dokumentów złożonych w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu pozyskałem i przetwarzam zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

14. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie/nie będzie *) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego o którym mowa w art. 91 ust. 3a Pzp.

Załączniki:

wypełnione kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną (przedmiary robót – zakres rzeczowy):

dla cz. I – załączniki nr 5 do 5e do SIWZ *)

dla cz. II – załączniki nr 5f i 5g do SIWZ**)

*) niepotrzebne skreślić                           **) niepotrzebne skreślić

PODPIS(Y):

........................................................................................................

(miejscowość, data, podpis(y))

Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania wykonawcy

- Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu.

| Nr Sprawy: | DNT.250.15.2020 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa |

Wykonawca:

…………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie lokalnych kotłowni gazowych oraz instalacji gazowej doziemnej dla budynków zlokalizowanych w kompleksie obiektów LZD SGGW przy ul. Akademickiej 20 i Leśnej 5 w Rogowie k/Łodzi prowadzonego przez Zamawiającego Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdz. VIII SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdz. VIII SIWZ,  polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów...……………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

- Załącznik nr 3  do SIWZ - wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 
z postępowania.

| Nr Sprawy: | DNT.250.15.2020 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa |

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie lokalnych kotłowni gazowych oraz instalacji gazowej doziemnej dla budynków zlokalizowanych w kompleksie obiektów LZD SGGW przy ul. Akademickiej 20 i Leśnej 5 w Rogowie k/Łodzi prowadzonego przez Zamawiającego Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp . Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

- Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy do SIWZ

Sprawa nr DNT.250.15.2020

UMOWA nr DNT/            /2020 r

zawarta dnia ...................... w Warszawie, pomiędzy:

Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie,

02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, posiadającą NIP 525-000-74-25, REGON 000001784 zwaną dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez:

– JM Rektora SGGW					- Prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego

– Kanclerza SGGW 					- dr inż. Władysława W. Skarżyńskiego

Przy kontrasygnacie finansowej

– Kwestor SGGW 					- mgr Anny Kamińskiej

a...................................................................................................................................................................

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony zawierają umowę o następującej treści;

§ 1 Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia pn.: Wykonanie lokalnych kotłowni gazowych oraz instalacji gazowej doziemnej dla budynków zlokalizowanych w kompleksie obiektów LZD SGGW przy ul. Akademickiej 20 i Leśnej 5 w Rogowie k/Łodzi zwany dalej jako „Przedmiot Umowy”.

Szczegółowy zakres prac  określa załączona do niniejszej umowy niżej wymieniona dokumentacja:

Dla cz. I *)

- a) załącznik nr 2 do umowy  (załącznik nr 4 do SIWZ) – projekt budowlany - Instalacja gazowa dla budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Akademickiej 20

- b) załącznik nr 2a do umowy  (załącznik nr 4a do SIWZ) – projekt budowlany - Przebudowa kotłowni w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Akademickiej 20 C

- c) załącznik nr 2b do umowy  (załącznik nr 4b do SIWZ) – projekt budowlany - Kotłownia w  budynku mieszkalnym dwurodzinnym przy ul. Akademickiej 18

- d) załącznik nr 2c do umowy (załącznik nr 4c do SIWZ) – projekt budowlany - Przebudowa kotłowni w pomieszczeniu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Akademicka 20 B

- e) załącznik nr 2d do umowy (załącznik nr 4d do SIWZ) – projekt budowlany - Kotłownia w budynku chłodni – sortowni ul. Akademicka 20

- f) załącznik nr 2e do umowy (załącznik nr 4e do SIWZ) – projekt budowlany – Przebudowa instalacji c.o. po terenie przy ul. Akademickiej 20

- g) załącznik nr 3 do umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) – przedmiar robót - Instalacja gazowa dla budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Akademickiej 20

- h) załącznik nr 3a do umowy (załącznik nr 5a do SIWZ) – przedmiar robót - Przebudowa kotłowni w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Akademickiej 20 C

- i) załącznik nr 3b do umowy (załącznik nr 5b do SIWZ) – przedmiar robót - Kotłownia w  budynku mieszkalnym dwurodzinnym przy ul. Akademickiej 18

- j) załącznik nr 3c do umowy (załącznik nr 5c do SIWZ) – przedmiar robót - Przebudowa kotłowni w pomieszczeniu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Akademicka 20 B

- k) załącznik nr 3d do umowy (załącznik nr 5d do SIWZ) – przedmiar robót - Kotłownia w budynku chłodni – sortowni ul. Akademicka 20

- l) załącznik nr 3e do umowy (załącznik nr 5e do SIWZ) – przedmiar robót - Przebudowa instalacji c.o. po terenie przy ul. Akademickiej 20

- m) załącznik nr 4 do umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) – STWiOR - Instalacja gazowa dla budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Akademickiej 20 C

- n) załącznik nr 4a do umowy (załącznik nr 6a do SIWZ) – STWiOR – Kotłownie gazowe dla budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Akademickiej

- o) załącznik nr 4b do umowy (załącznik nr 6b do SIWZ) – STWiOR – Przebudowa instalacji c.o. po terenie przy ul. Akademickiej 20

- p) Decyzja nr 142/2020 z dnia 26.06.2020 r. – Pozwolenie na budowę instalacji gazowej dla budynków mieszkalnych i gospodarczych w Rogowie przy ul. Akademickiej

- Dla cz. II *)

a) załącznik nr 2f do umowy (załącznik nr 4f do SIWZ) – projekt budowlany - Instalacja gazowa dla potrzeb kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

b) załącznik nr 2g do umowy (załącznik nr 4g do SIWZ) – projekt budowlany- Przebudowa kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- c) załącznik nr 3f do umowy (załącznik nr 5f do SIWZ) – przedmiar robót - Instalacja gazowa dla potrzeb kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- d) załącznik nr 3g do umowy (załącznik nr 5g do SIWZ) – przedmiar robót – Przebudowa kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

e) załącznik nr 4c do umowy (załącznik nr 6c do SIWZ) – STWiOR - Instalacja gazowa dla potrzeb kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- f) załącznik nr 4d do umowy (załącznik nr 6d do SIWZ) – STWiOR – Kotłownia gazowa w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- g) Decyzja nr 143/2020 z dnia 26.06.2020 r. – Pozwolenie na budowę instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” w Rogowie przy ul. Leśnej 5

- Przedmiary robót – zakres rzeczowy zostały przedstawione Wykonawcy jako materiał pomocniczy  do określenia wynagrodzenia ryczałtowego przedstawionego w ofercie Wykonawcy na wykonanie robót określonych w ust. 1.

- Oferta Wykonawcy złożona w przetargu nieograniczonym stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

- Następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę (także dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę:

Dla części I: AKADEMICKA *)

- roboty ziemne

- roboty instalacyjne i gazowe

- roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- roboty ogólnobudowlane

- roboty drogowe

Dla części II: LEŚNA *)

- roboty ziemne

- roboty instalacyjne i gazowe

- roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- roboty ogólnobudowlane

- roboty drogowe

5. Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonywania robót wymienionych w ust. 4 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz do przekazania imiennego wykazu osób wykonujących prace objęte przedmiotem niniejszej umowy, ze wskazaniem rodzaju wykonywanych przez nich prac oraz podstawy zatrudnienia, a także jego aktualizowania, na żądanie Zamawiającego oraz do przekazania  w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania, dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (według wyboru Zamawiającego: umów o pracę bez ujawniania danych osobowych, comiesięcznych raportów RMUA lub oświadczeń Wykonawcy, o których mowa we wzorze umowy), także jeśli pracodawcą jest podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- zapewnienia, w przypadku korzystania z podwykonawców, wykonywania robót wymienionych w

ust.  4 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na

podstawie umowy o pracę;

- zobowiązania podwykonawców lub dalszych podwykonawców do tego, aby czynności

wymienione w ust. 4 były wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione przez nich na podstawie

umowy o pracę.

*) zastosować odpowiednio.

- § 2 Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w terminach określonych w niniejszej Umowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca oświadcza ponadto, że otrzymał od Zamawiającego wszelką dokumentację, która może okazać się niezbędna do wykonania Przedmiotu Umowy oraz, że przekazana przez Zamawiającego dokumentacja jest kompletna i wystarczająca dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. Wszelkie odstępstwa od załączonej do Umowy dokumentacji wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją przed złożeniem oferty.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno-technicznymi i finansowymi oraz zespołem pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe, ważne przeszkolenie stanowiskowe i z zakresu BHP oraz uprawnienia wymagane przez odnośne, aktualnie obowiązujące przepisy; powyższe zasoby gwarantują należyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy przy użyciu materiałów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego.

- Na  każde  żądanie  Zamawiającego  materiały  te  zostaną   poddane  badaniom  na  koszt   Wykonawcy w miejscu produkcji, na placu budowy lub też w określonym przez  Zamawiającego miejscu. Do czasu odbioru Przedmiotu Umowy Wykonawca będzie przechowywał: certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania.

- Wszystkie podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa jakości, atesty itp. które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.

- Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali czas i zasady przebywania swoich pracowników na terenie należącym do Zamawiającego.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej, ani przenieść na nią swoich wierzytelności wynikających z Umowy.

§ 3 Termin realizacji Umowy

    - Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 umowy w terminie

- Dla cz. I: ………….. dni – (min. 40 dni max.60 dni od dnia podpisania umowy *)

- Dla cz. II: …………. dni -  (min. 40 dni max.60 dni od dnia podpisania umowy *)

  - Roboty realizowane będą zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robót stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

- § 4 Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ceną ofertową w wysokości:

Część I: AKADEMICKA*)

..................................................................................................................... (netto) PLN

(słownie: ...............................................................................................złotych)

plus należny podatek VAT 23% w wysokości ..................... PLN, co czyni łącznie cenę brutto...........................................PLN (słownie..................................................................................................................... złotych),

Część II: LEŚNA*)

..................................................................................................................... (netto) PLN

(słownie: ...............................................................................................złotych)

plus należny podatek VAT 23% w wysokości ..................... PLN, co czyni łącznie cenę brutto...........................................PLN (słownie..................................................................................................................... złotych),

*) zastosować odpowiednio

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy.

§ 5  Zasady wykonania Umowy

- Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób wykonujących roboty, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy – załącznik nr 8 SIWZ, jednocześnie załącznik nr 6 do wzoru umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy, w szczególności, zgodnie z:

1)  profesjonalną starannością,

2)  zasadami wiedzy technicznej,

3) obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego oraz przepisami sanitarnymi,

4)  normami technicznymi i technologicznymi,

5)  standardami zabezpieczenia p.poż. i bhp oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac w sposób jak najmniej powodujący zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu budynków Zamawiającego, który w okresie realizacji Umowy, będzie funkcjonował w dotychczasowy sposób.

- Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren robót przez cały czas realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zabezpiecza, we własnym zakresie i na swój koszt, odpowiednie warunki socjalne dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy.

- Od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy do czasu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe na tym terenie w trakcie realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych na terenie budowy oraz do zapewnienia zastosowania wszelkich niezbędnych środków i urządzeń zabezpieczających i ochronnych w tym zakresie pod rygorem naliczania kar umownych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w sposób niezagrażający bezpieczeństwu budowy i pracujących na niej ludzi, zgodnie z wymogami przepisów bhp, przeciwpożarowych i ochrony środowiska, a także zapewniając ochronę mienia Zamawiającego, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do takiej organizacji robót i prowadzenia budowy, które nie powinny zakłócać bieżącego funkcjonowania obiektów zamawiającego.

- Wykonawca będzie realizował Umowę na własne ryzyko. W razie uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek mienia na terenie robót, w wyniku wypadku losowego lub działania podwykonawców, dostawców lub osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy tych uszkodzeń lub wymiany zniszczonych przedmiotów na własny koszt. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku, Zamawiający może wykonać napraw lub wymian na ryzyko i koszt Wykonawcy, co w szczególności spowoduje, że – według wyboru Zamawiającego – wynagrodzenie zostanie pomniejszone o koszty wykonania zastępczego, w tym w szczególności o kwoty należne wykonawcy lub wykonawcom wykonującym zastępczo część lub całość zobowiązania albo Zamawiający obciąży Wykonawcę tymi kosztami na podstawie wystawionych przez siebie dokumentów finansowych. Zamawiający może również według uznania potrącić koszty wykonania zastępczego ze wszelkimi wierzytelnościami Wykonawcy oraz/lub pokryć je z zabezpieczeń finansowych.

- Wykonawca zapewni zabezpieczenie odpowiedniego nadzoru nad realizacją Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca będzie prawidłowo prowadził wymaganą przepisami prawa dokumentację z realizacji Przedmiotu Umowy, w tym Dziennik budowy i będzie udostępniał ją Zamawiającemu oraz innym uprawnionym osobom.

- Wykonawca zobowiązuje się uzyskać wszystkie dokumenty formalno-prawne niezbędne w celu należytej realizacji Przedmiotu Umowy.

- Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja lub teren przewidziany dla prac budowlanych nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu prac budowlanych, Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo kontrolować, w każdym czasie przy pomocy upoważnionych przez siebie osób, realizację Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren realizacji robót budowlanych Zamawiającemu oraz osobom związanym z nadzorem budowlanym, zgodnie z ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- W czasie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca będzie utrzymywał na terenie objętym pracami należyty porządek, w szczególności zapewniając drożność dróg komunikacyjnych.

- W przypadku korzystania z istniejących mediów: wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty zużycia mediów od dnia wprowadzenia na budowę do dnia przekazania do eksploatacji w zakresie kosztów stałych i zmiennych. W przypadku niepokrycia ww. kosztów Zamawiający może potrącić je ze wszystkimi wierzytelnościami Wykonawcy.

- Prace będą wykonywane na czynnych obiektach LZD przy ul. Akademickiej i ul. Leśnej.

- Zamawiający informuje, że roboty budowlane dla części I AKADEMICKA prowadzone będą między innymi w pasie drogowym drogi gminnej nr 121185E w ulicy Akademickiej (dz. nr 125 obręb 0015 Rogów). Wykonawca w ramach wynagrodzenia, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Rogów z dnia 20.05.2020r.oraz Decyzją Starosty Brzezińkiego Nr 142/2020 z dnia 26 06.2020r. zobowiązany jest do:

    - wykonania Projektu organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami ,

    - uzyskania pozwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót budowlanych,

    - uzyskanie pozwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na czas  wykonywania robót budowlanych,

    - zgłoszenie rozpoczęcia robót.

- Zamawiający najpóźniej w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy protokołem wprowadzenia front robót w stanie pozwalającym na ich terminowe wykonanie.

- Zamawiający ustanawia powołanie Nadzoru Inwestorskiego poprzez ustanowienie inspektora  nadzoru robót budowlanych:

- ds. sanitarnych  – ………………………..

- ds. budowlanych – ……………………….

- ds. elektrycznych  – …………………………

1.Obowiązki i działania inspektora nadzoru :

  - Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych w umowie  i przepisach ustawy Prawo budowlane z wyłączeniem zobowiązań finansowych.

  - Objęcie funkcji inspektora nadzoru potwierdzone zostanie wpisem do dziennika budowy – jeżeli roboty będą wykonywane na podstawie decyzji administracyjnej.

  - inspektor branżowy odpowiada w sprawach merytorycznych indywidualnie za swoje działania, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

  - w przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem przypadków wyraźnie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

2. Polecenia inspektora nadzoru

- Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną. W sytuacjach wyjątkowych (lub zagrożenia), jeśli inspektor uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru powinien w takiej sytuacji w ciągu 24 godzin potwierdzić pisemnie swoją decyzję.

- Korespondencja pisemna pomiędzy inspektorem nadzoru, a Wykonawcą (kierownikiem budowy lub robót) w sprawach merytorycznych budowy prowadzona jest wyłącznie poprzez zapisy w dzienniku budowy lub dzienniku realizacji robót.

- W sprawach dotyczących innych zobowiązań umownych, do których kontroli został upoważniony inspektor nadzoru, dopuszcza się inne formy poleceń i zawiadomień pisemnych (pismo, notatka, faks, e-mail).

- Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, zgodnie z ustalonym harmonogramem narad. Na każdej z narad Wykonawca zobowiązany jest do złożenia raportu przedstawiającego stan realizacji robót, zgodności (lub nie) z harmonogramem oraz zaawansowania rzeczowego, trudności (jeśli występują), a także przedkładania ewentualnej korekty harmonogramów szczegółowych.

- Wykonawca  wskazuje kierownika robót w osobie:

dla części I *):

p.  …………… posiadającego uprawnienia nr .…………. Zmiana na stanowisku Kierownika

robót jest możliwa tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.

dla części II *):

p. …………… posiadającego uprawnienia nr .…………. Zmiana na stanowisku Kierownika robót jest możliwa tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany będzie komisyjny odbiór    końcowy wykonanych robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do:

- przeprowadzenia – przed czynnościami odbioru – wymaganych prób końcowych,

przedłożenia najpóźniej w dniu pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej, w tym: inwentaryzację geodezyjną instalacji gazowej i c.o., protokoły uruchomienia kotłów gazowych przez autoryzowany serwis producenta, decyzje UDT.  (P.T. + certyfikaty, aprobaty, protokoły prób i badań) – 3 kompletne egzemplarze wersja papierowa + wersja elektroniczna na płycie CD (format pdf i dwg), wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- stwierdzenia – wpisem do dziennika budowy, że zakończył wszystkie roboty będące przedmiotem umowy, przy czym potwierdzenie przez inspektora nadzoru zgodności wpisu ze stanem faktycznym lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 7 dni roboczych będzie oznaczało osiągnięcie gotowości do odbioru,

- zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego w dniu dokonania wpisu do dziennika budowy o zgłoszeniu gotowości.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia pisemnego o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego. Za roboty odebrane uznaje się roboty wykonane bez wad i bez usterek.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie określonym w załącznikach:

Dla cz. I*)

- a) załącznik nr 2 do umowy  (załącznik nr 4 do SIWZ) – projekt budowlany - Instalacja gazowa dla budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Akademickiej 20

- b) załącznik nr 2a do umowy  (załącznik nr 4a do SIWZ) – projekt budowlany - Przebudowa kotłowni w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Akademickiej 20 C

- c) załącznik nr 2b do umowy  (załącznik nr 4b do SIWZ) – projekt budowlany - Kotłownia w  budynku mieszkalnym dwurodzinnym przy ul. Akademickiej 18

- d) załącznik nr 2c do umowy (załącznik nr 4c do SIWZ) – projekt budowlany - Przebudowa kotłowni w pomieszczeniu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Akademicka 20 B

- e) załącznik nr 2d do umowy (załącznik nr 4d do SIWZ) – projekt budowlany - Kotłownia w budynku chłodni – sortowni ul. Akademicka 20

- f) załącznik nr 2e do umowy (załącznik nr 4e do SIWZ) – projekt budowlany – Przebudowa instalacji c.o. po terenie przy ul. Akademickiej 20

- g) załącznik nr 3 do umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) – przedmiar robót - Instalacja gazowa dla budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Akademickiej 20

- h) załącznik nr 3a do umowy (załącznik nr 5a do SIWZ) – przedmiar robót - Przebudowa kotłowni w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Akademickiej 20 C

- i) załącznik nr 3b do umowy (załącznik nr 5b do SIWZ) – przedmiar robót - Kotłownia w  budynku mieszkalnym dwurodzinnym przy ul. Akademickiej 18

- j) załącznik nr 3c do umowy (załącznik nr 5c do SIWZ) – przedmiar robót - Przebudowa kotłowni w pomieszczeniu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Akademicka 20 B

- k) załącznik nr 3d do umowy (załącznik nr 5d do SIWZ) – przedmiar robót - Kotłownia w budynku chłodni – sortowni ul. Akademicka 20

- l) załącznik nr 3e do umowy (załącznik nr 5e do SIWZ) – przedmiar robót - Przebudowa instalacji c.o. po terenie przy ul. Akademickiej 20

- m) załącznik nr 4 do umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) – STWiOR - Instalacja gazowa dla budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Akademickiej 20 C

- n) załącznik nr 4a do umowy (załącznik nr 6a do SIWZ) – STWiOR – Kotłownie gazowe dla budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Akademickiej

- o) załącznik nr 4b do umowy (załącznik nr 6b do SIWZ) – STWiOR – Przebudowa instalacji c.o. po terenie przy ul. Akademickiej 20

- p) Decyzja nr 142/2020 z dnia 26.06.2020 r. – Pozwolenie na budowę instalacji gazowej dla budynków mieszkalnych i gospodarczych w Rogowie przy ul. Akademickiej

- Dla cz. II*)

a) załącznik nr 2f do umowy (załącznik nr 4f do SIWZ) – projekt budowlany - Instalacja gazowa dla potrzeb kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

b) załącznik nr 2g do umowy (załącznik nr 4g do SIWZ) – projekt budowlany- Przebudowa kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- c) załącznik nr 3f do umowy (załącznik nr 5f do SIWZ) – przedmiar robót - Instalacja gazowa dla potrzeb kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- d) załącznik nr 3g do umowy (załącznik nr 5g do SIWZ) – przedmiar robót – Przebudowa kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

e) załącznik nr 4c do umowy (załącznik nr 6c do SIWZ) – STWiOR - Instalacja gazowa dla potrzeb kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- f) załącznik nr 4d do umowy (załącznik nr 6d do SIWZ) – STWiOR – Kotłownia gazowa w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- g) Decyzja nr 143/2020 z dnia 26.06.2020 r. – Pozwolenie na budowę instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” w Rogowie przy ul. Leśnej 5

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Wykonawca w dniu podpisania umowy złoży Zamawiającemu uzgodniony z Zamawiającym i podpisany przez obie strony harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót – wzór załącznik nr  5 do wzoru umowy, z uwzględnieniem warunku dotyczącego„ czynnych” obiektów LZD przy ul. Akademickiej i ul. Leśnej.

- Ze względu na wykonywanie robót w obiekcie czynnym na korytarzach należy uwzględnić bieżące sprzątanie kurzu, pyłów oraz innych elementów zabrudzenia wynikających z prowadzonych prac.

- W zakresie robót Wykonawca uwzględni prace związane z:                               demontażem/wyniesieniem/wniesieniem i ponownym montażem mebli, zabezpieczeniem  podłóg,  stolarki okienno-drzwiowej przed zabrudzeniem i zniszczeniem podczas prac oraz pozostałych elementów mogących ulec uszkodzeniu w obrębie prowadzonych robót. Ponadto ze względu na wykonywanie robót na czynnych obiektach  - na korytarzach należy uwzględnić bieżące sprzątanie kurzu, pyłów oraz innych elementów zabrudzenia  wynikających z prowadzonych prac w segmentach.

*) zastosować odpowiednio

§ 6 Odbiór Przedmiotu Umowy

- Strony ustalają, że zrealizowany Przedmiot Umowy podlega odbiorom częściowym 
i odbiorowi końcowemu na zasadach przewidzianych niniejszym paragrafem.

- Zamawiający zobowiązuje się do systematycznego odbioru robót zanikających.

- Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty i zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót – załącznik nr 5 Umowy.

- Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy/realizacji robót, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty rozliczeniowe.

- Zamawiający w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zawiadomienia przystąpi
do czynności odbioru częściowego albo przekaże Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą jakie warunki muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór częściowy mógł być dokonany zgodnie z umową, wyznaczając odpowiedni termin na ich spełnienie.

- Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo.

- Wykaz robót, o którym mowa w ust. 6, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

- Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy/realizacji robót i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

- Zamawiający najdalej w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zawiadomienia przystąpi
do końcowych czynności odbiorowych albo przekaże Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą jakie warunki muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór końcowy mógł być dokonany zgodnie z Umową, wyznaczając jednocześnie odpowiedni termin na ich realizację.

- Zamawiający zobowiązuje się do uczestnictwa w przekazaniu Przedmiotu Umowy do eksploatacji.

- W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: Dziennik budowy/realizacji robót, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą, w tym: inwentaryzację geodezyjną instalacji gazowej i c.o., protokoły uruchomienia kotłów gazowych przez autoryzowany serwis producenta, decyzje UDT.

- Odbioru końcowego dokona Komisja Odbioru powołana przez Zamawiającego składająca się z upoważnionych przedstawicieli: Zamawiającego i Wykonawcy

- Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

- Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich  usunięcia w  terminie  wyznaczonym stosownym protokołem.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają one użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie umowne za te roboty przy zachowaniu uprawnień  z  tytułu  rękojmi dla  robót za  które zostało obniżone wynagrodzenie.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać jego wykonania po raz  drugi.

- W przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego paragrafu, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy o którym mowa w ust. 5 lub ust. 9 lub ust. 14 na ich spełnienie, Zamawiający będzie miał prawo ograniczyć zakres prac Wykonawcy, i powierzyć wykonanie części lub całości prac innemu lub innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy w sposób, który Zamawiający uzna za stosowny (wykonanie zastępcze). W takim przypadku, o ile Zamawiający nie wskaże inaczej w powyższym zawiadomieniu, Wykonawca zobowiązany jest do zaprzestania wykonywania tych prac oraz będzie odpowiedzialny za prace tych wykonawców jak za własne prace, obejmie je swoim nadzorem i gwarancjami. Wykonawcy ci będą działali na koszt i ryzyko Wykonawcy, co w szczególności spowoduje, że – według wyboru Zamawiającego – wynagrodzenie zostanie pomniejszone o koszty wykonania zastępczego, w tym w szczególności o kwoty należne wykonawcy lub wykonawcom wykonującym zastępczo część lub całość prac będących Przedmiotem Umowy albo Zamawiający obciąży Wykonawcę tymi kosztami na podstawie wystawionych przez siebie dokumentów finansowych. Zamawiający może również według uznania potrącić koszty wykonania zastępczego ze wszelkimi wierzytelnościami Wykonawcy oraz/lub pokryć je z zabezpieczeń finansowych.

§7 Wypłata Wynagrodzenia

- Strony postanawiają, że wypłata Wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 Umowy odbędzie się  na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej wystawianych przez Wykonawcę następująco (dotyczy części I i części II):

a) częściową przy zaawansowaniu robót minimum 30% w oparciu o protokół odbioru robót - częściowy – wzór zał. nr 7 umowy

b) częściową przy zaawansowaniu robót minimum 60% w oparciu o protokół odbioru robót - częściowy – wzór  zał. nr 7 umowy

c) końcową, po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego, komisyjnego bezusterkowego odbioru robót przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy – wzór zał. nr 8 umowy.

- Wystawione przez Wykonawcę faktury częściowe, za zrealizowany Przedmiot Umowy, nie mogą przekroczyć 85% wartości brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, o  którym mowa w § 4 niniejszej Umowy.

- Do każdej faktury Wykonawca dołączy rozliczenie finansowe robót narastająco.

- Rozliczenie finansowe wykonanych prac należy sporządzić z podziałem na obiekty i odcinki sieci  oraz na fakturze wykazać wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym zgodnie z tym podziałem.

- Ostateczne rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową, sporządzoną przez Wykonawcę przy uwzględnieniu faktur częściowych.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktur zatwierdzone przez Zamawiającego protokoły odbioru częściowego oraz końcowego robót.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu pisemnego potwierdzenia uzyskania gotowości odbiorowej kompletną dokumentację robót oraz inne dokumenty dotyczące realizowanego obiektu wymagane Ustawą – Prawo budowlane, oraz rozliczenie końcowe umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie do 30 dni od dnia ich dostarczenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze rachunku bankowego, który widnieje na tzw. „białej liście podatników” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- Zamawiający (SGGW) oświadcza, że jest objęty zakresem podmiotowym ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). W związku z tym w przypadku płatności dokonywanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz Wykonawcy, Zamawiający   zastrzega sobie  prawo do wyboru  stosowania bądź odstąpienia od  stosowania   mechanizmu podzielonej płatności zgodnie  z art.108a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust.1a tegoż artykułu.

- Za datę realizacji płatności faktury przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu w banku płatnika. Zamawiający zastrzega sobie, że Wykonawca  nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią.

- W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców (w tym w szczególności wykonawców robót budowlanych, usługodawców oraz dostawców), wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwoty wypłacone tym podmiotom, chyba że Zamawiający zadecyduje o potrąceniu całości lub części tych kwot z wierzytelnościami Wykonawcy.

- W przypadku przystąpienia do wykonania zastępczego na podstawie Umowy oraz/lub przepisów prawa, wynagrodzenie zostanie pomniejszone o koszty wykonania zastępczego, w tym w szczególności o kwoty należne wykonawcy lub wykonawcom wykonującym zastępczo część lub całość Przedmiotu Umowy, chyba że Zamawiający zadecyduje o potrąceniu całości lub części kosztów wykonania zastępczego z wierzytelnościami Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu z każdą fakturą oświadczenie każdego podmiotu, którym Wykonawca posługuje się przy wykonaniu Umowy, w tym w szczególności wszystkich podwykonawców robót budowlanych oraz ich podwykonawców (w zakresie, w jakim mogą oni ewentualnie być objęci ochroną z art. 6471 kodeksu cywilnego), z których będzie wynikało że:

- wszystkie należności tych podmiotów wobec Wykonawcy wymagalne na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę - zostały zapłacone przez Wykonawcę, oraz

- dany podmiot zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu ww. wierzytelności w stosunku do Zamawiającego;

- wszyscy podwykonawcy są zaakceptowani przez Zamawiającego.

- Do faktury końcowej, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenia wszystkich podwykonawców, którymi posługiwał się przy wykonaniu Umowy, w tym w szczególności wszystkich podwykonawców robót budowlanych oraz ich podwykonawców (w zakresie, w jakim mogą oni ewentualnie być objęci ochroną z art. 6471 kodeksu cywilnego), jak również usługodawców i dostawców, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji tych podmiotów, potwierdzające końcowy stan rozliczeń między stronami.

- W przypadku braku dostarczenia kompletu prawidłowych oświadczeń, o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, Zamawiający może wstrzymać płatność danej faktury do dnia otrzymania kompletu prawidłowych oświadczeń. Jeżeli Wykonawca nie dokona w terminie zapłaty na rzecz swoich podwykonawców (w tym w szczególności wykonawców robót budowlanych, usługodawców oraz dostawców) Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty takiej należności na rzecz podwykonawcy i odpowiednio obniżyć wynagrodzenie, lub potrącić całość lub część tej kwoty wierzytelnościami Wykonawcy, również przed ich wymagalnością lub pokryć całość lub część tej kwoty z zabezpieczeń finansowych. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców Wykonawcy lub dalszych podwykonawców, Wykonawca również pokryje dodatkowe koszty związane z tą bezpośrednią zapłatą przez Zamawiającego, w tym koszty finansowe związane z różnicami między terminami płatności przewidzianymi w Umowie a terminami płatności przewidzianymi w umowach pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą oraz /lub w umowach między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury końcowej w terminie nie później niż 7 dni od daty odbioru końcowego o którym mowa w § 6 ust. 13 umowy.

- Koszty obsługi bankowej poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

- W przypadku wystąpienia wad Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę faktury do czasu usunięcia wad.

§ 8 Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty.

- Termin gwarancji wynosi:

- na wykonane roboty budowlane -  ………………. miesięcy

- za dostarczone i zamontowane urządzenia – zgodnie z gwarancją producenta liczoną od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Termin rękojmi za wykonane roboty wynosi 5 lat licząc od dnia podpisania bezwarunkowego ostatecznego protokołu odbioru robót.

- Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia. Przeglądy będą się odbywały raz w roku, chyba że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 9 niniejszej Umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Bieg terminu gwarancji przedmiotu zamówienia rozpoczyna się w dniu dokonania przez  Zamawiającego bezusterkowego odbioru końcowego.

§ 9 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach:

- za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 4;

- za opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy oraz w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 4 za każdy dzień opóźnienia; liczonego od daty określonej w protokole odbioru lub w protokole stwierdzenia wad lub usterek.

- za każdy stwierdzony przypadek wykonywania robót wymienionych w § 1 ust. 4 umowy przez osoby, które w dniu stwierdzenia tego faktu nie łączył stosunek pracy z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek.

- za opóźnienie w  przekazaniu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących  roboty wymienione w § 1ust. 4  na podstawie umowy o pracę w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych), za każdy dzień opóźnienia,

- za nieprzestrzeganie przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub robót dodatkowych na terenie robót oraz niezastosowanie wszelkich niezbędnych środków i urządzeń zabezpieczających i ochronnych w tym zakresie – w wysokości od 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) od każdej takiej nieprawidłowości;

- za opóźnienie w wystawieniu faktury końcowej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 4, za każdy dzień opóźnienia;

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- nie wykonania obowiązku z § 12 ust. 1 lub § 12 ust. 5 w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych),  za każdy stwierdzony przypadek,

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych), za każdy stwierdzony przypadek.

- W razie nie zrealizowania robót w terminie, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, Zamawiający może wezwać pisemnie Wykonawcę do spełnienia świadczenia w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni.

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z  prawa do wezwania mają zastosowanie postanowienia ust 1 lit b). Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu mają  zastosowanie postanowienia ust 1 lit a).

- Strony Umowy wyłączają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej (wystąpienia okoliczności zewnętrznych, których Strony nie mogły przewidzieć w dniu podpisania umowy), której działanie uniemożliwiło wykonanie lub należyte wykonanie Umowy.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 k.c. i następne do wysokości poniesionej szkody.

- Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty/noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych mu kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§ 10 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………………… pln (słownie: ……………………………………………………………..)  co stanowi 5% ceny brutto podanej w § 4 umowy, w formie ……………………………….

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w rozdziale 21 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa Zamówień Publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości:

  - 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

  - 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi załącznik nr 9 do niniejszej Umowy.

§ 11 Odstąpienie od Umowy

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od Umowy w sytuacji, gdy:

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, lub zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn mimo uprzedniego wezwania go przez Zamawiającego i upływie dodatkowego terminu do realizacji Umowy, albo gdy Wykonawca przerwie realizację Przedmiotu Umowy na okres ponad 14 dni bez zgody lub polecenia Zamawiającego;

- trzykrotnie stwierdzono przypadek wykonywania robót wymienionych w § 1 ust.  4 umowy przez osoby, które w dniu stwierdzenia tego faktu nie łączył stosunek pracy z wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą;

- trzykrotnie nie przekazał w wyznaczonym mu terminie nie krótszym niż 2 dni robocze  dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących roboty wymienione w  
§ 1 ust. 4  na podstawie umowy o pracę.

- Rozliczenie z Wykonawcą za roboty wykonane do momentu odstąpienia od Umowy  nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru tych robót bez zastrzeżeń. Rozliczenie nastąpi po zakończeniu wykonania zobowiązania lub jego części.

- Wykonawca niniejszym udziela gwarancji i rękojmi w zakresie określonym w § 8 Umowy na część zobowiązania wykonanego przed odstąpieniem od Umowy.

- Oświadczenie odstąpienia od Umowy może być złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zdarzeniach uzasadniających prawo odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12 Podwykonawstwo

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy wraz z dokumentacją dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, o których mowa w ust.1 zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

- gdy brak jest solidarnej odpowiedzialności danego podwykonawcy oraz Wykonawcy wobec Zamawiającego za realizowaną część Przedmiotu Umowy.

- gdy brak jest w umowie z podwykonawcą postanowień za ewentualne wady, na zasadach określonych w Umowie, upoważniających Zamawiającego do podnoszenia roszczeń z tytułu niewykonania, czy nienależytego wykonania Umowy (usunięcia wad) bezpośrednio wobec tego podwykonawcy; okresy i zakres odpowiedzialności tego podwykonawcy musi pokrywać się z okresami i z zakresem odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy oraz stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu. Zgłoszenie przez Zmawiającego pisemnego zastrzeżenia lub sprzeciwu oznacza bezskuteczność wobec Zamawiającego umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i umowy zawartej pomiędzy podwykonawcą i dalszym podwykonawcą. Nadanie pisma zawierającego sprzeciw albo zastrzeżenie lub wysłanie listu drogą elektroniczną w ostatnim dniu obowiązywania terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, uważa się za zgłoszenie sprzeciwu albo zastrzeżenia w terminie.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców,  dalszych podwykonawców jak za działania własne i zaniechania.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy/podwykonawcy uregulowanie wszystkich zaległości wobec podwykonawców/dalszych podwykonawców lub zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia w kwotach netto podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 13 Zmiany umowy

    - Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian dotyczących osób wskazanych w § 15 ust. 2.

    - Zmiana umowy może nastąpić w razie zaistnienia następujących okoliczności:

- wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska o wstrzymaniu robót w wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej;

- wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, śnieżyce, gradobicie) mogących spowodować zniszczenie robót lub konieczność wstrzymania robót ze względu na zachowanie reżimów technologicznych (temperatura, wilgotność);

- w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem;

- zaistnienie sytuacji pozwalającej na obniżenie kosztów realizacji zamówienia (np. zmniejszenie zakresu robót lub czynności, zastosowania alternatywnych rozwiązań technologicznych);

- zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych;

- wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny;

- zmian w przepisach podatkowych, w szczególności dotyczących ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT.

- w sytuacjach określonych w art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp.

- Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony protokołu, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej  z powyższych okoliczności.

- Wykonawca wszelkie wnioski o zmianie warunków realizacji umowy zobowiązuje się składać w formie pisemnej, osobiście w sekretariacie Działu Nadzoru Technicznego SGGW  lub na adres e-mail: dnt@sggw.edu.pl , w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem upływu terminu realizacji umowy.

§ 14 RODO

Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się  
pod adresem email: iod@sggw.pl;

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), „ustawa Pzp”; w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie lokalnych kotłowni gazowych oraz instalacji gazowej doziemnej dla budynków zlokalizowanych w kompleksie obiektów LZD SGGW przy ul. Akademickiej 20 i Leśnej 5 w Rogowie k/Łodzi, zawarciem umowy oraz jej realizacją oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z pkt. 5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO za prawnie uzasadniony interes Administratora uznaje się:

1)	ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych wynikających z realizacji niniejszej Umowy, a także obrona przed takimi roszczeniami;

2)	weryfikacja danych osobowych w publicznych rejestrach.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie z przepisami  prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym w szczególności w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z treścią pkt 3 i 5;:

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

- Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp zamawiający informuje, że:

a)      w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1−3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bądź konkursu, a w przypadku udostępniania protokołu z postępowania już zakończonego wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

b)      wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (ograniczenia przetwarzania danych), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w  zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO został uwzględniony we wzorze formularza ofertowego.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

§ 15 Postanowienia końcowe

- Zamawiający zastrzega sobie prawo częściowego lub całkowitego wstrzymania prowadzonych robót na czas określony w przypadku kolizji robót z działalnością statutową Zamawiającego.

- Strony wyznaczają następujące osoby nadzorujące realizację wykonania umowy oraz dokonujące roboczych uzgodnień na bieżąco w okresie trwania umowy bez ingerencji w treść Umowy:

- ze strony Wykonawcy: 	…………………..,	tel. ………………

- ze strony Zamawiającego: 	………………..…, 	tel. ………………

- Zmiany niniejszej Umowy, wymagają pod rygorem nieważności, zgodnej woli obu umawiających się Stron wyrażonej w formie aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem zmian wskazanych w ust.1.

- Przyczyny dokonania zmian postanowień Umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, itp.).

- Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

- Jakiekolwiek zawiadomienia lub notyfikacje dokonywane na podstawie niniejszej umowy mogą być doręczone osobiście, za pomocą kuriera, listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, drogą elektroniczną lub faksem za potwierdzeniem odbioru na adres:

- Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, tel.: 022 59 314 80, dnt@sggw.edu.pl

- Wykonawca: ………………………….

- Strony niniejszej umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do zachowania poufności, co do informacji, o których dowiedziały się w związku z wykonaniem niniejszej umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej Strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Informacje te stanowią informacje poufne. Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz informacje mogące stanowić podstawę do wystawienia referencji dla Wykonawcy. Informacje poufne mogą być ujawnione na żądanie sądu, prokuratury, policji, organów administracji państwowej w związku z ich uprawnieniami ustawowymi.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Przepisy Kodeksu Cywilnego jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki – integralna część umowy:

- załącznik nr 1 do umowy – Formularz ofertowy z dnia…………r.

Dla cz. I

- załącznik nr 2 do umowy  (załącznik nr 4 do SIWZ) – projekt budowlany - Instalacja gazowa dla budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Akademickiej 20

- załącznik nr 2a do umowy  (załącznik nr 4a do SIWZ) – projekt budowlany - Przebudowa kotłowni w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Akademickiej 20 C

- załącznik nr 2b do umowy  (załącznik nr 4b do SIWZ) – projekt budowlany - Kotłownia w  budynku mieszkalnym dwurodzinnym przy ul. Akademickiej 18

- załącznik nr 2c do umowy (załącznik nr 4c do SIWZ) – projekt budowlany - Przebudowa kotłowni w pomieszczeniu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Akademicka 20 B

- załącznik nr 2d do umowy (załącznik nr 4d do SIWZ) – projekt budowlany - Kotłownia w budynku chłodni – sortowni ul. Akademicka 20

- załącznik nr 2e do umowy (załącznik nr 4e do SIWZ) – projekt budowlany – Przebudowa instalacji c.o. po terenie przy ul. Akademickiej 20

- załącznik nr 3 do umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) – przedmiar robót - Instalacja gazowa dla budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Akademickiej 20

- załącznik nr 3a do umowy (załącznik nr 5a do SIWZ) – przedmiar robót - Przebudowa kotłowni w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Akademickiej 20 C

- załącznik nr 3b do umowy (załącznik nr 5b do SIWZ) – przedmiar robót - Kotłownia w  budynku mieszkalnym dwurodzinnym przy ul. Akademickiej 18

- załącznik nr 3c do umowy (załącznik nr 5c do SIWZ) – przedmiar robót - Przebudowa kotłowni w pomieszczeniu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Akademicka 20 B

- załącznik nr 3d do umowy (załącznik nr 5d do SIWZ) – przedmiar robót - Kotłownia w budynku chłodni – sortowni ul. Akademicka 20

- załącznik nr 3e do umowy załącznik nr 5e SIWZ – przedmiar robót - Przebudowa instalacji c.o. po terenie przy ul. Akademickiej 20

- załącznik nr 4 do umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) – STWiOR - Instalacja gazowa dla budynków mieszkalnych i gospodarczych ul. Akademickiej 20 C

- załącznik nr 4a do umowy (załącznik nr 6a do SIWZ) – STWiOR – Kotłownie gazowe dla budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Akademickiej

- załącznik nr 4b do umowy (załącznik nr 6b do SIWZ) – STWiOR – Przebudowa instalacji c.o. po terenie przy ul. Akademickiej 20

- Decyzja nr 142/2020 z dnia 26.06.2020 r. – Pozwolenie na budowę instalacji gazowej dla budynków mieszkalnych i gospodarczych w Rogowie przy ul. Akademickiej

Dla cz. II

- załącznik nr 2f do umowy (załącznik nr 4f do SIWZ) – projekt budowlany - Instalacja gazowa dla potrzeb kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- załącznik nr 2g do umowy (załącznik nr 4g do SIWZ) – projekt budowlany- Przebudowa kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- załącznik nr 3f do umowy (załącznik nr 5f do SIWZ) – przedmiar robót - Instalacja gazowa dla potrzeb kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- załącznik nr 3g do umowy (załącznik nr 5g do SIWZ) – przedmiar robót – Przebudowa kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- załącznik nr 4c do umowy (załącznik nr 6c do SIWZ) – STWiOR - Instalacja gazowa dla potrzeb kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- załącznik nr 4d do umowy (załącznik nr 6d do SIWZ) – STWiOR – Kotłownia gazowa w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5

- Decyzja nr 143/2020 z dnia 26.06.2020 r. – Pozwolenie na budowę instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” w Rogowie przy ul. Leśnej 5

- załącznik nr 5 do Umowy – Harmonogram rzeczowo-finansowy,

- załącznik nr 6 do Umowy – Wzór wykazu osób, jednocześnie załącznik nr 8 do SIWZ

- załącznik nr 7 do Umowy – Wzór protokołu częściowego odbioru robót,

- załącznik nr 8 do Umowy – Wzór protokołu końcowego odbioru robót,

- załącznik nr 9 do Umowy – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Wykonawca                                                                               Zamawiający

Załącznik nr   8    do umowy – wzór protokołu

Załącznik Nr ……………….

do umowy Nr………..

Protokół  odbioru końcowego robót

spisany w dniu.............. 20……. roku

I . Ogólna charakterystyka robót :

1. Nazwa i adres zadania : ..........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

.....................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

2. Przedmiot odbioru : …………………………………………………………………………………

…………….. ...................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

3. Zamawiający : Szkoła Główna Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie,

ul. Nowoursynowska 166; 02-787 Warszawa

4. Wykonawca ( Przekazujący ) : ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

5. Użytkownik : …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….........................

II. Powołanie komisji odbioru końcowego :

1. Gotowość do odbioru została zgłoszona przez Wykonawcę w piśmie znak ………..

z dnia........................ .

2. Komisja powołana Decyzją Nr…... ……………………………………………………………… z dnia ………  w składzie : ( imię, nazwisko, stanowisko, jednostka organizacyjna )

- Przewodniczący : ………………………………………………………………………………

- Członkowie :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

przy udziale :

- Inspektora nadzoru budowlanego : ………………………………………………………

- Kierownika budowy : ………………………………………………………………………….

- Przedstawiciela Wykonawcy : ……………………………………………………………..

Inni uczestnicy odbioru ( np.: projektant, rzeczoznawca , itp. ) : …………………………………………………………………….…………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………........................................................

3. Komisji dokonującej odbioru końcowego zostały przedłożone następujące dokumenty :

Ze strony Zamawiającego :

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ze strony Wykonawcy :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Ustalenia komisji dotyczące przedmiotu odbioru :

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokonanego przeglądu robót oraz sprawdzenia działania wszelkich urządzeń i instalacji komisja ustaliła, że :

1.  Przedmiot odbioru końcowego – przekazania do użytku, stanowią roboty  o wartości ………………… zł, posiadające następującą charakterystykę :

| Lp. | Rodzaj elementu | - Jednostka miary | Ilość | Koszt netto | Koszt brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - RAZEM |  |  |  |  |  |  |
| - Roboty dodatkowe |  |  |  |  |  |  |
| - RAZEM |  |  |  |  |  |  |
| - OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |

2. Przedmiot odbioru został wykonany w okresie od ……………..do............................zgodnie z zapisami  w dziennikach budowy tom………….  strona……………………..………………..

na podstawie umowy Zamawiającego z Wykonawcą Nr …..   z dnia ……………… .

3.  Roboty zostały wykonane nie*) zgodnie  z umową, projektem i kosztorysem, zmiany nie*) zostały uwzględnione i omówione w kosztorysie powykonawczym. Komisja nie*) zgłasza zastrzeżeń co do wprowadzonych zmian ………………………………………………………….

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.  Ocena jakości wykonanych robót (zaznaczyć właściwe) :

a)  posiada wady trwałe nie dające się usunąć, umożliwiające użytkowanie :

..........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

- posiada wady trwałe nie dające się usunąć, uniemożliwiające użytkowanie :

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

- posiada wady - usterki dające się usunąć :

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

c)	inwestycja nie posiada żadnych wad

d)	jakość wykonanych robót i użytych materiałów ocenia się na bardzo dobrą, dobrą,

dostateczną )* odpowiednie skreślić.

5. Strony umowy ustalają, że w wyniku stwierdzenia przez komisję sytuacji wymienionej  w pkt 4

ppkt a, Wykonawca obniża wartość robót o kwotę ………………  zł.

6. Wady stwierdzone przez komisję  w pkt. 4  ppkt. c Wykonawca zobowiązuje się usunąć

w terminie do dnia............................ .

Komisja odbioru końcowego przyjmuje przedmiot odbioru i uznaje, że :

1.   Obiekt odpowiada przeznaczeniu i jest gotowy do użytku.

- Okres gwarancji trwa ………  miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego i przekazania do użytku tj. od dnia……………. . Wykonawca zgodnie z Kartą Gwarancyjną, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, jest zobowiązany usunąć na własny koszt wszelkie wady powstałe

z jego winny, stwierdzone protokólarnie w ciągu okresu gwarancji przez Zamawiającego, Wykonawcę i Użytkownika.

- Zamawiający przekazał Użytkownikowi z dniem podpisania pozytywnego protokołu

odbioru końcowego obiekt w użytkowanie.

IV. Inne uwagi i zalecenia komisji odbioru końcowego :

........................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Podpisy uczestników odbioru końcowego :

Przewodniczący Komisji

........................................... ….    -   …………………………

Członkowie Komisji:

.......................................... …..   -   …………………………….

.................................................  -   …………………………….

.......................................... …..  -   ……………………………..

.................................................  -  ……………………………..

.................................................  -  ……………………………..

.................................................  -  ……………………………..

…………………………………… -  ……………………………….

…………………………………… - ………………………………..

Inspektor nadzoru budowlanego :

............................................  -  ……………………………..

Kierownik budowy :

...........................................  -  ……………………………….

Wykonawca :

…………………………….. - ………………………………………..

…………………………….. - ……………………………………….

Inni uczestnicy odbioru :

…………………………….. - ……………………………………..

…………………………….. - ……………………………………..

*) Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr   7    do Umowy – Wzór Protokołu

załącznik nr …….

do umowy nr …../…../… z dnia ………..……

PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWEGO ODBIORU ROBÓT

Zamawiający: …………………………………………………………………………………………...

Wykonawca: …………………………………………………………………………………………….

Roboty realizowano na podstawie umowy nr …………… z dnia………..

Zakres robót, które są przedmiotem odbioru częściowego obejmuje:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Roboty realizowano w okresie od dnia	r. do dnia ……………… r.

Przedstawiciele Zamawiającego:

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166; 02-782 Warszawa

1Z-ca Kanclerza SGGW Dyrektor Techniczny ……………….

2Kierownik DNT SGGW………………

3	………………

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego

1	……………….

2	………………

3	………………

Przedstawiciele Wykonawcy:

1

2………………………………………………...

3	…………..Kierownik Budowy

Komisja stwierdza co następuje:

Zakres wykonanych robót, objętych niniejszym protokołem, jest zgodny z zakresem prac wskazanym w umowie.

Jakość wykonanych robót jest:

Uwagi i zastrzeżenia stron:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Ogólny stan i wartość wykonanych robot na dzień sporządzenia protokołu określa zestawienie tabelaryczne.

Przedstawiciele Zamawiającego:     Inspektorzy nadzoru 	   Przedstawiciele Wykonawcy:

1)	………………………….	1) ………………………	1) …………………………..

2)	………………………… 	2) ………………………	2) ……………………………

3)	…………………………	3) ………………………	3) ……………………………

| Lp. | Rodzaje robót, asortymenty, elementy | Wartość wg oferty [zł brutto] | Wartość robót wykonanych od początku budowy [zł brutto] (kol. 5 + kol. 6) | Wartość robót wykonanych wg poprzednich protokołów [zł brutto] | Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym [zł brutto] | Pozostało do fakturowania [zł brutto] | Zawansowanie [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

data…………………………………..

Kierownik budowy											Inspektor nadzoru

……………………………………..									………………………………….

- Załącznik nr 6 do umowy  – wzór wykazu osób (załącznik nr 8 do SIWZ)

| Nr Sprawy: | DNT.250.15.2020 |  |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca(Y): |  | Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa |

Wykonanie lokalnych kotłowni gazowych oraz instalacji gazowej doziemnej dla budynków zlokalizowanych w kompleksie obiektów LZD SGGW przy ul. Akademickiej 20 i Leśnej 5 w Rogowie k/Łodzi

WYKAZ OSÓB

zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Podstawa zatrudnienia |
| --- | --- | --- | --- |

- Załącznik nr 9 do SIWZ – WZÓR – Wykaz robót *)

|  | Nr Sprawy: | DNT. 250. 15 .2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca(Y): (NAZWA I ADRES) |  |  | Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa |  |

Wykonanie lokalnych kotłowni gazowych oraz instalacji gazowej doziemnej dla budynków zlokalizowanych w kompleksie obiektów LZD SGGW przy ul. Akademickiej 20 i Leśnej 5 w Rogowie k/Łodzi

WYKAZ ROBÓT

wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

| Lp. | Przedmiot zamówienia ( rodzaj robót) | Miejsce wykonania zamówienia ( dokładny adres) | Podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane | Termin realizacji zamówienia (data rozpoczęcia – data zakończenia) | Wartość zamówienia (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu należy  załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

.................................. dnia …………………r. 		………………………………………..

miejscowość 		data			(podpisy osób uprawnionych)

Uwaga:  W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych  podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

*) Niniejszy wykaz Wykonawca składa na wezwanie.

- Załącznik nr  10 do SIWZ – WZÓR Wykazu osób *)

|  | Nr Sprawy: | DNT. 250. 15 .2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca(Y): (NAZWA I ADRES) |  |  | Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa |  |

Wykonanie lokalnych kotłowni gazowych oraz instalacji gazowej doziemnej dla budynków zlokalizowanych w kompleksie obiektów LZD SGGW przy ul. Akademickiej 20 i Leśnej 5 w Rogowie k/Łodzi

WYKAZ

osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

| Imię i Nazwisko | Kwalifikacje zawodowe ( specjalność oraz nr uprawnień) | Doświadczenie | Wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności w przedmiotowym zamówieniu | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.................................. dnia …………………r.

miejscowość 			 data

........................................................

podpisy osób uprawnionych

) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.

) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dotyczy osób w stosunku do których postawiono w SIWZ wymagania dotyczące posiadania kwalifikacji zawodowych lub uprawnień - należy podać dokładny opis kwalifikacji zawodowych lub uprawnień  umożliwiający dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;