Załącznik nr 5 do umowy  – wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji  robót

Nr Sprawy:    DNT.250.15.2020

Wykonanie lokalnych kotłowni gazowych oraz instalacji gazowej doziemnej dla budynków zlokalizowanych w kompleksie obiektów LZD SGGW przy

ul. Akademickiej 20 i Leśnej 5 w Rogowie k/Łodzi.

CZĘŚĆ I: AKADEMICKA: *)

| Terminy harmonogramowe Zakres robót |  | Termin realizacji zamówienia min 40 dni – max 60 dni |  |  |  |  |  |  |  | Wartość robót |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | netto w zł | brutto w zł |
|  |  | 1 tydzień | 2 tydzień | 3 tydzień | 4 tydzień | 5 tydzień | 6 tydzień | 7 tydzień | 8 tydzień + 4 dni |  |  |
| Grupy robót dla części zamówienia AKADEMICKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa Instalacji gazowej (doziemnej) dla budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Akademickiej w Rogowie, w tym: 1.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczające 1.2. Roboty ziemne 1.3. Roboty montażowe + inwentaryzacja geodezyjna 1.4. Roboty odtworzeniowe 1.5 Czynności odbioru częściowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przebudowa kotłowni w pomieszczeniu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Akademicka 20B w Rogowie, w tym: 2.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczające 2.2. Roboty instalacyjne demontażowe 2.3. Roboty instalacyjne montażowe 2.4. Roboty ogólnobudowlane (naprawy poinstalacyjne) 2.5. Rozruch kotłowni gazowej – odbiór częściowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wykonanie kotłowni gazowej w budynku chłodni –sortowni ul. Akademicka 20 w Rogowie, w tym: 3.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczające 3.2. Roboty demontażowe 3.3. Roboty instalacyjne montażowe 3.4. Roboty ogólnobudowlane (naprawy poinstalacyjne) 3.5. Rozruch kotłowni gazowej- odbiór częściowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wykonanie kotłowni gazowej w budynku Mieszkalnym dwurodzinnym przy ul. Akademickiej 18 w Rogowie, w tym: 4.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczające 4.2. Roboty demontażowe 4.3. Roboty instalacyjne montażowe 4.4. Roboty ogólnobudowlane (naprawy poinstalacyjne) 4.5. Rozruch kotłowni gazowej- odbiór częściowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Przebudowa kotłowni w budynku mieszkalnym Jednorodzinnym przy ul. Akademickiej 20C w Rogowie, w tym: 5.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczające 5.2. Roboty demontażowe 5.3. Roboty instalacyjne montażowe 5.4. Roboty ogólnobudowlane (naprawy poinstalacyjne) 5.5. Rozruch kotłowni gazowej- odbiór częściowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Przebudowa instalacji c.o. po terenie przy ul. Akademickiej w Rogowie, w tym: 6.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczające 6.2 Roboty ziemne 6.3. Roboty montażowe + inwentaryzacją geodezyjna 6.4. Roboty odtworzeniowe 6.5 Czynności odbioru częściowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Czynności odbioru końcowego (dokumentacja powykonawcza w 3 egz.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PODPIS(Y):

.....................................................................................................

(miejscowość, data, podpis(y))

*) zastosować odpowiednio